**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**"Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"**

**за 1 полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |  |
| Уличное освещение |  | 884,65 |  | 291,3 | Площадь уличного освещения | м2 |  | 130800 | 130800 |  |
| Озеленение |  | 13,1 |  | 8,8 | Кол-во высаженной рассады | шт. |  | 420 | 420 |  |
| Прочее благоустройство |  | 216,9 |  | 19,2 | Площадь благоустройства | м2 |  | 130000 | 130000 |  |
| Организация сбора и вывоза мусора |  | 79,0 |  | 0,0 | Количество мусора | куб.м |  | 300 | 60 |  |