**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории МО Путиловское сельское поселение»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя |
|  | Фонд+ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | Фонд+ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |
| Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве | 45638,8 | 16855,6 | 44066,5 | 16855,6 | Расселяемая площадь | м2 | 0 | 1457,6 | 1457,6 |