**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) |  |
| Ремонт ул.Теплая с.Путилово | 841,8 | 427,6 | 841,8 | 427,6 | Протяженность дорог | км |  | 0,278 | 0,278 |  |
| Ремонт дороги между торцами домов 22 и 23 по ул.Бр.Пожарских |  | 438,3 |  | 272,7 | Отремонтированная площадь  | М2 |  | 140 | 140 |  |
| Содержание улично-дорожной сети |  | 855,7 |  | 495,3 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |  |