Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014 – 2020 годы изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  на Интернет-сайте МО Путиловское сельское поселение.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации                                                            В.И.Егорихин

Разослано: дело,прокуратура,СЭФУиО,оф.сайт

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

МО Путиловское сельское поселение

на 2014-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение

на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс. руб. | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт участка ТС от жилых домов №9и №10 до жилого дома №15 по ул. Братьев Пожарских , с Путилово | 2014 г. | 4158,628 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 2. | Капитальный ремонт участка ТС от угольной котельной до жилых домов №1-№3 , дер. Валовщина | 2014 г. | 1025,168 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 3. | Капитальный ремонт участка ТС в районе жилых домов №16 и №17 и от дома №2 до ТП№ 3707 по ул. Братьев Пожарских , с Путилово | 2014 г. | 2121,368 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 4. | Капитальный ремонт участка водопровода ХВС, ремонт скважины №3 с Путилово | 2014г. | 2402,368 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 5. | Замена участков ТС от ТК-4 до жилых домов № 24 и 21 по ул. Бр.Пожарских с. Путилово Замена участков ТС от ТК-2 до ТК-3 и от ТК-2 до жилых домов №2 и № 22, 23 по ул. Бр.Пожарских с. Путилово, | 2015г. | 934,822 6738,512 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 6. | Капитальный ремонт водопровода ХВС ул Учительская –ул Братьев Пожарских д 2 | 2015г. | 2103,0 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 7. | Ремонт теплотрассы от котельной до ТК-2, с.Путилово | 2016г. | 609,3 5340,576 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
| 8. | Замена аккумуляторного бака на котельной | 2016г. | 646,46 6464,602 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
| 9. | Аварийный ремонт канализации с.Путилово | 2016г. | 100,0 | Местный бюджет |  |
| 10. | Ремонт водонапорной башни д.Валовщина | 2016г. | 156,8541 1411,6869 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
| 11. | Ремонт насосной станции и скважины д.Валовщина | 2016г. | 172,3704 1551,3336 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
| 12. | Ремонт участка водопроводных сетей по ул.Радионовых д.Валовщина | 2016г. | 35,4091 318,6819 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
| 13. | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для газовой котельной с.Путилово и ВОС | 2017г. | 70,0 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
| 14. | Установка станции обезжелезования воды с Путилово | 2017г. | 300,0 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 15. | Замена морально устаревших горелок, автоматики безопасности и регулирования на комбинированные горелки GIB ITAL Unigas (газ-дизель) Проведение наладочных работ | 2018г. | 5252,0 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 16. | Строительство водопроводных сетей д Валовщина | 2019г. | 2000,00 | Местный бюджет и областной бюджет |  |
| 17. | Строительство канализационных сетей ул Игнашкиных-газовая котельная | 2020г. | 8000,00 | Местный бюджет и областной бюджет |  |

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | всего | 2014 тыс. руб. | 2015 тыс. руб. | 2016 тыс. руб. | 2017 тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. | 2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет МО Путиловское сельское поселение | 5562,1936 | 968,4 | 978,2 | 1720,3936 | 370,0 | 525,2 | 200,0 | 800,0 |
| Бюджет Ленинградской области | 49090,5804 | 8739,2 | 9037,7 | 15086,8804 | 2500,0 | 4726,8 | 1800,0 | 7200,0 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 54652,774 | 9707,6 | 10015,9 | 16807,274 | 2870,0 | 5252,0 | 2000,0 | 8000,0 |